广东省未成年犯管教所（白云监狱）

内部网站升级改造需求书

一、项目名称

广东省未成年犯管教所（白云监狱）内部网站页面升级改造

二、项目概况

（一）广东省未成年犯管教所（白云监狱）内部网站前期由佛山市国迈科技有限公司负责开发设计及运维，随着使用时间的推移，内部网站的功能、页面设计以及栏目设置等内容都无法满足新形势下的工作需要，急需在现有内部网站框架上进行技术优化升级改造。

（二）最高限价不超过4.74万元。

三、项目要求

（一）根据采购方提供的参考内容，从专业角度对网站页面、栏目进行整体设计和改造升级。按适配常用分辨率设计要求，宽度采取至少1200像素，兼容支持国产以及主流浏览器访问，如：IE、360、谷歌、火狐浏览器等，访问时网站不会出现页面缺失、丢失、乱码的情况；

（二）配套三种页面风格版本（1.警服蓝通用版；2.节日喜庆版；3.灰色版），后台管理能实现一键式切换页面风格；

（三）网站栏目与内容规划：梳理网站现有栏目，按二级栏目、三级栏目的分类进行梳理，直至信息列表页，全面掌握网站现有栏目的体系结构。根据广东省未成年犯管教所的实际情况和特色，对网站内容板块、栏目架构和表现形式等进行分析，所涉及的各要素进行归并、整合、重新定义，重新规划及优化现有网站各级栏目；

（四）增加信息发布统计功能；系统能自动统计各部门每月的信息发布量，首页有专门的信息发布统计专栏体现信息发布情况；

（五）网站历史数据迁移要求：将现网站栏目、以及各类数据要素进行整理归档，按新栏目的对应关系平滑迁移到改版后的网站，迁移包括统一数据标准及数据梳理、数据导入接口和数据迁移导入，在保证原网站正常使用的前提下实现历史数据的完整迁移，实现新旧网站的平滑过渡；

（六）在项目实施过程中要严格遵守采购方的保密要求，未经许可不得记录、存储、复制、泄露需求方内部网站的相关工作资料；

四、质保售后要求

（一）供应商需提供一年网站免费质保及维护服务；

（二）供应商须签订保密协议，经采购单位同意，设立远程维护点，设置专人、专岗，提供全天候24小时的网络远程技术支持服务，根据采购单位内部网站的实际需求及时开展远程维护。

（三）如远程无法解决问题需现场排查故障的，供应商的技术人员必须在24小时内到达现场进行检测维护及排除故障。

五、供应商资质要求

（一）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）供应商具有至少3个机关单位的政务网站项目设计建设经验。

（三）本项目不允许联合体参加竞标，供应商不得分包或转包。

六、项目交付时间

（一）合同签订时间、项目开始和交付使用时间：供应商在中标后的七个自然日内与招标方签订合同，合同签订后的三十个自然日内全部完成并交付。

（二）供应商需按时间要求，合理组织，因供应商原因延误交付时间，由采购方发函催促供应商及时履行合同约定，经三次催促无效，采购方有权终止合同，因合同终止造成采购方损失由供应商负责。

（三）项目确因不可抗力需要延期的，双方应通过友好协商尽快解决。

七、验收方式

（一）新网站升级改造完成并交付采购方使用后，试运行时间为30个自然日。试运行期满，由采购方在15个自然日内对网站升级改造服务进行验收。

（二）如因供应商原因导致网站未通过验收，供应商应排除故障，并延长试运行时间，直至网站完全符合验收标准。

八、付款方式

（一）本项目无预付款，项目验收合格后，供应商提供国家正规发票及相关票据资料后七个工作日内，采购方向供应商支付全额合同款。

办公室

 2022年3月16日