广东省未成年犯管教所业务用房及监区部分门禁系统建设项目（一期）

竞

价

文

件

采购编号：GZSW23201GJ3115

广州顺为招标采购有限公司

2023年8月

目   录

第一部分:竞价公告……………………………………………1

第二部分:项目需求书…………………………………………4

第三部分:竞价供应商须知……………………………………10

第四部分:合同书格式…………………………………………15

第五部分:报价文件格式………………………………………20

第一部分

竞 价 公 告

竞 价 公 告

广州顺为招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省未成年犯管教所（以下简称“采购人”）的委托就广东省未成年犯管教所业务用房及监区部分门禁系统建设项目（一期）（项目编号：GZSW23201GJ3115）进行网上竞价采购，现邀请合格供应商进行网上报价。有关事项如下：

- 竞价需求

1、竞价内容：广东省未成年犯管教所业务用房及监区部分门禁系统建设项目（一期）

2、最高限价：人民币83400.52元。

3、项目工程期限：自合同签订之日起30个日历天。

4、项目工程地点：广东省未成年犯管教所（采购人指定地点）。

二、合格报价供应商条件

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商须具有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质。

3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

4、本项目不允许联合体参加竞标，成交人不得分包或转包。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同成交供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、竞价方式和竞价时间

1.竞价方式：竞价采用网上报价方式进行，报价不统一安排场所，竞价供应商自行登录竞价系统进行报价。

2.报名时间及报名方式：即日起至2023年8月7日17:30:00止，竞价供应商登录“广州顺为招标采购有限公司网”（http://www.gzswbc.com）首页“电子采购平台”栏目登录系统页面进行注册，并用注册时设定的用户名和密码进入电子采购平台系统进行报名及下载竞价文件。（供应商操作指南可在广州顺为招标采购有限公司网上下载）

3.竞价供应商报名时须上传以下报名资料（须加盖公章，请严格按照要求提供报名资料，否则将视作不符合资格要求，报名不予通过）：①报价承诺函（格式详见竞价文件第五部分）；②营业执照扫描件；③法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书扫描件（格式详见竞价文件第五部分）；④具有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质。

4.报价时间：2023年8月8日9:00:00至2023年8月8日12:00:00。

四、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：广东省未成年犯管教所

采购人地址：广州市白云区石潭路376号

2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广州顺为招标采购有限公司（网址：www.gzswbc.com）

采购代理机构地点：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室

采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话：020-83592216

采购代理机构传真：020-83595411

五、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：余小姐

采购项目联系人电话：020-83592216-841

电子交易平台：020-83592216

广州顺为招标采购有限公司

2023年8月

第二部分

项 目 需 求 书

一、项目概况

1、 项目名称：广东省未成年犯管教所业务用房及监区部分门禁系统建设项目（一期）。

2、	最高限价：人民币83400.52元（其中：绿色施工安全防护措施费人民币3682.08元，暂列金额人民币5813.72元））。

3、 项目工期：自合同签订之日起30个日历天。

4、 交货地点：广东省未成年犯管教所（采购人指定地点）。

二、工程项目概况

1、 工程背景：

广东省未成年犯管教所部分监区大门安装了门禁系统，各监区门禁系统相互独立，未形成联网，不便统一管理。结合规范化创建需求，需在监区主要出入口建设国密门禁系统，实现门禁统一管理。

因业务需要，进出业务用房的警察职工、保洁维修人员、来访人员众多，有待进一步加强管控。参照保密会议室建设规范，业务用房二楼会议室及机房需要安装门禁系统。

2、建设内容：

结合广东省未成年犯管教所智慧监狱建设计划，业务用房及监区部分门禁系统建设项目将分期分步推进，本项目为一期项目，建设内容主要包括：

（1）需对业务用房一楼电梯门（实现梯控）、楼梯通道门、二楼会议室和机房门等7个关键部位进行门禁系统建设，并将门禁系统接入大楼消防监控中心。

（2）对十二监区2个主要出入口大门进行门禁系统建设。

（3）建设门禁管理系统（含管理系统软件、管理电脑、服务器等），实现对本项目及二期项目所有门禁的统一控制管理。

本项目建设须符合国密门禁系统要求，并满足：

①实现IC卡、控制室授权、机械“一匙通”钥匙等三种模式操作门体开关；

②需要兼容广东省未成年犯管教所现在警察职工卡，在不影响现有使用功能前提下，警察职工卡也可实现本项目门禁系统的刷卡开启；

③门禁管理系统接入广东省未成年犯管教所现有指挥中心视频监控管理平台，在监控管理平台上实现一键开启所有门禁（含待后续接入的各监管区门禁系统）。

本项目需采购的刷卡器、门禁控制器、门禁管理系统、发卡器等主要门禁设备参考捷顺、博世安防、西门子、霍尼韦尔等品牌，应提供等同或优于以上品牌，相关设备设施的主要功能、性能参数不得低于下表参数要求。

| 序号 | 设备 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 刷卡器 | 读卡器：支持国密卡，符合国密要求，"读卡类型：Mifare卡卡号和内容、CPU卡序列号、身份证序列号； 存储容量：电容式指纹模块，5000枚指纹，10万张卡，10万个密码，30万记录存储； 通信方式：有线网络，WiFi； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1 |
| 2 | 磁力锁 | 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 |
| 3 | 电控锁 | 支持延时0,3,6,9秒可调 锁状态信号输出:NO/NC/COM 门状态信号输出:NO/COM 使用环境：室内 工作电压 12VDC 启动电流 900mA(启动瞬间) 工作电流 110mA(完全上锁) 电插锁不区分左右门、不区分单双门。双门使用两个。 |
| 4 | 门禁控制器 | 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1 输出接口：开门继电器*4、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出） |
| 5 | 门禁服务器 | 标配服务器内存32GB ，CPU 16核32 线程 |
| 6 | 门禁管理系统 | 门禁专用管理终端；含管理电脑（国产，麒麟系统） 集成专业门禁控制系统软件；支持系统用户数量5000 支持并发登录人数1000 支持系统接入设备量50000以上。 |
| 7 | 卡片发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； "处理器：32位处理器 管控门数：2/4/8门 通讯方式：上行TCP/IP 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚） 支持蓄电池（303700655 OT7-12蓄电池）接入，设备本身不含蓄电池； 支持消防功能，支持蓄电池功能" |
| 8 | IC卡 | cpu卡："感应频率13.56MHZ；内置国密PSAM卡安全模块； 容量为8K； 标准白卡外形。 尺寸：85.6*53.98*0.76mm 注：仅当需要CPU卡加密时使用；CPU卡的密钥已灌装，无需现场灌装。" |

涉及的设备设施具体数量见设计文件及工程量清单，中标单位需结合现场实际进行施工图深化，经采购人审核后，确定最终安装位置。

三、工程质保要求

1.本项目涉及的材料、设备、施工等须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，确保工程质量。施工单位必须确保施工安全、信息安全。

2.本项目的各种材料必须满足国家相关质量检验标准。主要设备、材料属于国家强制认证产品目录的产品，要具备3C认证证书。

3.本项目需求文件中所罗列的设施设备配置参数，仅供作参考，竞价供应商应提供不低于或高于同等级别性能、功能参数的设备，且竞价供应商应在报价文件中，载明所提供设备的品牌、规格、型号、性能和功能的主要参数等信息。

4.变更要求：在项目实施过程需变更的，必须征得广东省未成年犯管教所的书面同意。

5.验收要求：严格按照国家行业规定标准进行施工验收。

（1）.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

（2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

（3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（4）竞价供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（5）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由竞价供应商承担。

6.项目质量保修期：1.自终验验收合格之日起，竞价供应商对本项目所涉及的建设内容提供一年的免费保修期。2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对采购人的服务通知，竞价供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，竞价供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

四、承包方式

本工程采用总价包干方式。按图纸、工程量清单所包含的范围，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包保修等，固定总价包干，绿色施工安全防护措施费包干，包含预见和不可预见的所有费用。

五、项目费结算方式

1.合同签订生效后5个工作日内，成交人支付合同总金额的3%作为履约保证金。

2.收到履约保证金后，建设单位支付成交人合同总金额的30%的预付款。

3.项目实施完成，初步验收合格后，建设单位支付成交人合同总金额的50%进度款。

4.初步验收合格之日起，试运行3个月，系统设施设备均正常运行，成交人发起终验申请，终验验收合格后，建设单位支付成交人合同总金额20%的尾款。

5.终验合格之日起，履约保证金（合同总金额的3%）自动转为项目质量保证金，竞价供应商对本项目所涉及的建设内容提供一年的免费保修期。维保期满后，质量保证金无息退还成交人。

六、报价说明

供应商按工程量清单进行报价。

六、其他要求

1.本工程不接受联合体投标。本项目不得分包和转包，如有违反，成交人须缴纳中标金额的20%作为违约金，造成招标人损失的，还应赔偿损失。

2. 成交人须与招标人签订保密协议。成交人严格遵守招标人单位防疫管理规定以及其他大院管理规定。

3. 成交人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。由于成交人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，成交人应承担由此引发的一切经济损失。

七、违约责任与赔偿损失

1. 竞价供应商交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，采购人有权拒收，并且竞价供应商须向采购人支付本合同总价5%的违约金。

2. 竞价供应商未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由竞价供应商承担。

3. 采购人无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，采购人向竞价供应商偿付本合同总价的5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向竞价供应商偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

第三部分

竞价供应商须知

一、竞价文件的澄清

- 采购代理机构负责对竞价文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答竞价供应商提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题在广州顺为招标采购有限公司网（http://www.gzswbc.com）的电子采购平台系统中提出。采购代理机构将根据具体情况及时予以回复，各竞价供应商可进行竞价系统中查看相关回复内容。

- 二、报价文件

1.   报价文件的编写

- 竞价供应商须按报价文件格式要求制作报价文件，除在竞价系统中报价外，还需在报价结束后在系统上提交完整的最终报价的报价文件。竞价供应商须对报价文件的真实性负责。

- 未按要求上传报价文件，其报价作为无效报价处理。

1.3    报价应以人民币报价，为含税价格。如竞价供应商在竞价系统中所报价格与上传的报价文件不一致的，按无效报价处理。

2.   报价文件的构成

2．1   报价表（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2．2   报价承诺函（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2．3   相关证明文件（参见竞价文件第五部分报价文件格式）。

3.  报价文件的修改和撤回

竞价开启后，竞价供应商在报价截止时间前均可进行报价，报价不可修改和撤回。

- 三、竞价保证金

3．1   竞价供应商必须提交金额为人民币壹仟陆佰陆拾捌元整（￥1668.00元）的竞价保证金，竞价保证金是竞价文件的组成部分。

3.2	竞价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因竞价供应商的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因竞价供应商的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收竞价供应商的竞价保证金。

3.3	竞价保证金可以采用电汇、银行转账的非现金形式提交：

以电汇、银行转账形式交纳竞价保证金的，直接转入如下账户（交款时竞价供应商向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。并在竞价文件递交截止时间之前到达采购代理机构账户上。）

收款人：广州顺为招标采购有限公司

账号：7443200182800008344

开户银行：中信银行广州天河支行

[递交保证金请注明：项目编号GZSW23201GJ3115]

3.4	采购代理机构在采购活动结束后及时退还供应商的竞价保证金，以电汇、银行转账形式交纳磋商保证金的，竞价保证金一律退还至竞价供应商对公账户。未成交供应商的竞价保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的竞价保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致竞价保证金无法及时退还的除外。

3.5	成交供应商的保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）	成交供应商按本须知的规定签订了成交合同；

（2）	成交供应商按本须知的规定支付了成交服务费。

3.6	下列任何一种情况发生时，保证金将被没收：

（1）	供应商在竞价文件中提供虚假材料的；

（2）  除因不可抗力或竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）  经查实供应商之间恶意串通的。

- 四、竞价要求

1、本项目有效竞价供应商不得少于3家。如果有效竞价供应商不足3家，将终止竞价采购活动，重新开展采购活动。

2、如本项目竞价失败重新启动竞价则不允许已经成功报名参与本项目却未报价的供应商再次报名参与竞价。为避免恶性竞争，参与采购人竞价项目的供应商连续或累计3次成功报名但未报价的将列入采购人黑名单，并且1年内不得参与采购人的所有竞价项目。

3、如无正当理由放弃成交资格的供应商连同该供应商同一法定代表人名下所有公司将被列入采购人黑名单，永久不得参与采购人的项目竞价。

4、凡参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目竞价，因围标串标行为导致废标的供应商将被列入采购人黑名单，永久不得参与采购人的项目竞价。

5、如果竞价过程中，存在以下情形，供应商的报价将被认定为无效报价：

1)参与竞价的供应商报价超过项目最高限价（或低于最低限价）或超过项目对应服务单项最高限价的视为无效报价。

2)参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

3)参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

4)报价表以及有竞价供应商落款的报价文件必须加盖竞价供应商公章，否则视为无效报价。

5)有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

a)存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

b)不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

c)不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

d)不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

e)不同供应商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

f)不同供应商的报价文件相互混淆；

6、项目存在以下情形，将按竞价活动失败处理：

1)报名供应商或有效竞价供应商不足三家；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3)因重大变故，采购任务取消的。

- 五、确定成交人办法

1.采用最低价中标法，即按满足采购需求且价格最低的原则推荐3名成交候选人。若最低报价相同时，按竞价供应商提交报价的先后顺序推荐成交人。并在广州顺为招标采购有限公司网站发布成交公告，各竞价供应商可自行查阅。

2.参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条“中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照授标说明或竞价报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

六、成交服务费

成交人在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳成交服务费，成交服务费按照成交金额的0.5%收取。（不足300元的，按300元收取）。

七、合同签订

成交人在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同，严格按照竞价文件要求的条款履行合同。采购合同范本可参考第四部分《合同书格式》。

八、竞价文件的解释权

本竞价文件的解释权归广州顺为招标采购有限公司所有。

九、注意事项

参加本次竞价的供应商需熟悉竞价规则及竞价方法（可参考采购商操作手册），并妥善保管网上登录账号及密码，由于供应商遗失密码、操作失误、供应商计算机网络故障等原因，造成的无法竞价或竞价失误，由供应商自行承担相应后果。

第四部分

合 同 书 格 式

广东省未成年犯管教所业务用房及监区部分门禁系统建设项目（一期）

合

同

书

项目名称：广东省未成年犯管教所业务用房及监区部分门禁系统建设项目（一期）

合同编号：

签约地点：

签订日期：二○二三年   月     日

甲方：广东省未成年犯管教所（采购人名称）

乙方：                    （成交人名称）

根据                 （采购编号：       ）的网上竞价结果，按照《中华人民共和国民法典（合同编）》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 项目工程范围

1.工期: 自合同签订之日起      个日历天。

2.施工地点: 广东省未成年犯管教所（甲方指定地点）。

甲方聘请乙方提供以下内容：

工程清单：见附件。

- 合同总价

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。其中包含绿色施工安全防护措施费人民币3682.08元，暂列金额人民币5813.72元。

- 设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 工程质保要求

1.本项目涉及的材料、设备、施工等须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，确保工程质量。施工单位必须确保施工安全、信息安全。

2.本项目的各种材料必须满足国家相关质量检验标准。主要设备、材料属于国家强制认证产品目录的产品，要具备3C认证证书。

3.本项目需求文件中所罗列的设施设备配置参数，仅供作参考，乙方应提供不低于或高于同等级别性能、功能参数的设备，且乙方应在报价文件中，载明所提供设备的品牌、规格、型号、性能和功能的主要参数等信息。

4.变更要求：在项目实施过程需变更的，必须征得广东省未成年犯管教所的书面同意。

- 安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 验收要求

严格按照国家行业规定标准进行施工验收。

1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 项目质量保修期

1.自终验验收合格之日起，乙方对本项目所涉及的建设内容提供一年的免费保修期。

2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

- 承包方式

本工程采用总价包干方式。按图纸、工程量清单所包含的范围，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包保修等，固定总价包干，绿色施工安全防护措施费包干，包含预见和不可预见的所有费用。

- 项目费结算方式

1.合同签订生效后5个工作日内，乙方支付合同总金额的3%作为履约保证金。

2.收到履约保证金后，建设单位支付乙方合同总金额的30%的预付款。

3.项目实施完成，初步验收合格后，建设单位支付乙方合同总金额的50%进度款。

4.初步验收合格之日起，试运行3个月，系统设施设备均正常运行，乙方发起终验申请，终验验收合格后，建设单位支付乙方合同总金额20%的尾款。

5.终验合格之日起，履约保证金（合同总金额的3%）自动转为项目质量保证金，乙方对本项目所涉及的建设内容提供一年的免费保修期。维保期满后，质量保证金无息退还乙方。

- 违约责任与赔偿损失

1. 竞价供应商交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，采购人有权拒收，并且竞价供应商须向采购人支付本合同总价5%的违约金。

2. 竞价供应商未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由竞价供应商承担。

3. 采购人无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，采购人向竞价供应商偿付本合同总价的5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向竞价供应商偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

- 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.本合同所有附件、竞价文件、报价文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。甲方    份，乙方    份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：广东省未成年犯管教所                      乙方：

签约代表：                                      签约代表：

地址：                                          地址：

电话：　　　                                    电话：

签约日期：20  年   月   日                      签约日期：20  年    月    日

开户行：

账号：

第五部分

报 价 文 件 格 式

1．报价表格式

1.1报价总表

报价总表

[货币单位：人民币元]

竞价供应商名称：                                            采购编号：GZSW23201GJ3115

| 序号 | 采购内容 | 总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省未成年犯管教所业务用房及监区部分门禁系统建设项目（一期） | 大写： 元 小写：￥ 元 | 包含绿色施工安全防护措施费人民币3682.08元，暂列金额人民币5813.72元 |

注：1、竞价供应商须按“用户需求书”中的内容报出总报价，报价包含但不限于设备、材料、配件、运输、差旅、安装、调试费、售后服务费、税费等全部费用。

2、总报价不得高于项目最高限价（人民币83400.52元），否则按无效报价处理。

3、供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价。

竞价供应商名称（公章）：

法定代表人或者授权代表签字：

日  期：

1.2报价明细表

报价明细表（格式按工程量清单进行报价）

竞价供应商名称（公章）：

日  期：

1.3主要设备及材料表

主要设备及材料表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号/品牌 | 厂家/品质等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刷卡器 |  |  |
| 2 | 磁力锁 |  |  |
| 3 | 电控锁 |  |  |
| 4 | 门禁控制器 |  |  |
| 5 | 门禁服务器 |  |  |
| 6 | 门禁管理系统 |  |  |
| 7 | 卡片发卡器 |  |  |
| 8 | IC卡 |  |  |

竞价供应商名称（公章）：

法定代表人或者授权代表签字：

日  期：

2. 报价承诺函格式

报 价 承 诺 函

致：广东省未成年犯管教所

我单位已认真仔细阅读了贵方《广东省未成年犯管教所业务用房及监区部分门禁系统建设项目（一期）》竞价文件，我司决定参加报价。并承诺如下：

1. 我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我单位未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.我方响应竞价文件《项目需求书》中的所有内容，我方具备本项目工程建设能力，能按时、按质、按量完成全部项目内容。

4.按照竞价文件规定的各项要求进行报价，所报价格含完成用户需求书中要求的所有工作内容而发生的所有直接费用、间接费用和我方要求获得的利润以及应由我方承担的义务、责任和风险所发生的一切费用和赔偿。

5. 我方非联合体参加竞标，我方承诺如获得成交，不会将本项目分包或转包。

6．一旦我公司成交，我方将严格履行竞价文件及合同规定的责任和义务，保证于合同签字后生效后按照贵单位要求完成。

7．我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与报价相关的文件资料，并保证文件资料的真实性和准确性。

如我方违约，我方愿无条件赔偿贵单位因此造成的一切损失。

竞价供应商名称（公章）：

法定代表人或者授权代表签字：

联系电话：

传真：

E-mail：

日 期：

3.相关证明文件

#### 3.1法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广州顺为招标采购有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证（正反面）复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广州顺为招标采购有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：             （盖章）         法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：至   年   月   日（自报价截止之日起不少于 60 天）。      签发日期：  年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证（正反面）复印件

4.竞价保证金

- 4.1以电汇、银行转账形式交纳保证金

（1）竞价保证金交纳凭证

致：广州顺为招标采购有限公司

（竞价供应商全称) 参加贵方组织的、竞价文件编号为的采购活动。按磋商文件的规定，已通过（转账、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的报价保证金。

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

如：报价单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和竞价供应商公章的证明。

竞价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

竞价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：1、竞价供应商报价时，应当按竞价文件要求交纳报价保证金。竞价保证金可以采用转账、银行汇款的形式交纳。

2、采购代理机构在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的竞价保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的竞价保证金。

3、竞价保证金一律退还至竞价供应商对公账户，供应商应准确填写下表《退保证说明》，以免影响保证金退还。

（2）退保证金说明

致：广州顺为招标采购有限公司

我方为         （项目名称）          报价[竞价文件编号为：     ]所提交的保证金元，请贵公司退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 账 号 |  | 联系电话 |  |

竞价供应商（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，竞价供应商须保留下表 ）

付款申请表 付款内容; 付款金额：; 元; ￥. 已付金额：; 元; ￥. 付款方式：; 1.现金；; 2.支票；; 3.转账；. 4.保函；; 5.其它（电汇）；. 资金来源：; 保证金. 备注：. 经办及审批; 申请人：; 采购部门负责人：. 合同管理人员审核. 财务部门审核.