# 竞价文件

项目名称：广东省未成年犯管教所“十二五”项目消防设施整改工程(重新竞价)

项目编号：JJCG-202404170009重1

## 一、竞价规则

- 本项目采用公开单轮竞价的方式，即在符合项目需求和资格条件的有效报价人的前提下，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则，在通过资格条件审查（若公告要求）的供应商范围内，以提出有效最低报价的报价人作为成交人。由代理机构对报价结果推荐成交人，出具成交结果公告和成交通知书。项目整个竞价流程均在恒德易电子交易平台（https://eps.gdebidding.com，以下简称“电子交易平台”）线上进行。

### 1、供应商的合格资格条件

- 供应商须为中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力和独立订立、履行合同的能力，具有合法经营权；【提供盖章营业执照或事业法人登记证复印件】

- 供应商具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包三级或消防设施工程专业承包二级以上资质；【提供盖章复印件】

- 供应商在2021年1月1日至今，在经营活动中没有重大违法违规记录和行贿记录；【提供盖资格声明函】

- 供应商须提供报价承诺书；

- 本项目不接受联合体报价；

- 供应商已报名本项目。

### 2、需递交资料的内容和要求（若公告有要求）

- 资质文件应按竞价公告的“供应商的合格条件”要求的内容编制组成。

- 备注：供应商对提交的资料须保证其真实性，如有虚假资料，视为供应商不诚信，一旦发现，取消其竞投资格，若在确定中选人后查实的，将取消其中选资格，并追究由此引起采购人一切损失及相关影响的责任。若中选人不能履行公告或合同要求内容，中选人将可能被列入本平台黑名单，不得参加本平台所有项目。

## 二、竞价程序

### 1、发布竞价公告

- 发布竞价文件。

### 2、接受报名

- 在公告规定的报名截止时间前，意向供应商须进行报名，并按要求缴纳报价保证金（如有），取得竞价资格。报名费用详见竞价公告。

### 3、填写、递交报价（含税报价）

- 竞价开始时间、竞价时长详见公告。报价人在此竞价时间内可进行一次报价。出价后无法撤回或修改报价。

### 4、定价

- 将各有效报价人的报价按由低到高顺序排列，排名第一的报价人为第一成交候选人，排名第二的报价人为第二成交候选人。若出现两个或以上相同的最低报价，以报价时间先后确定排序。系统以提出有效最低报价的第一成交候选人作为成交人。

### 5、成交结果公告

- 发布成交结果公告，并公布报价排名。报价人在成交结果公告的3天内有质疑或投诉的，可向代理机构书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

### 6、发放成交通知书

- 成交结果出来后即时发出电子成交通知书的同时收取平台服务费。若成交人在成交结果公告挂网之日起7个工作日内未能缴纳平台服务费，视为主动弃标，按第三条注意事项中的报价保证金第3条第（1）款没收报价保证金。

### 7、签订合同

- 成交供应商在缴纳项目平台服务费后，自行在电子交易平台下载《成交通知书》，收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》或项目公告指定的时间、地点，与采购人签署合同。采购人与成交人将于成交通知书发出之日起10日内，按照竞价文件和成交人的成交报价订立书面合同，采购人和成交人不得再订立背离合同实质性的内容的其他协议。未在规定的时间签订合同的，不予退还报价保证金，业主方可以选择第二成交候选人(如有)成为成交人或终止项目，重新组织竞价。

## 三、注意事项

### （一）相关收费

- 1、平台服务费金额

- 平台服务费：收取每个标段（包件）成交金额的0.9% 。若存在无法根据此比例计算的项目，平台服务费按照固定金额收取，具体金额在包件信息中规定。

- 若成交候选人在成交结果公告挂网之日起7个工作日内未支付项目平台服务费，代理机构有权取消该成交候选人的成交资格。

- 2、平台服务费由成交人一次性向代理机构广东省机电设备招标中心有限公司支付。对于自然人和小规模纳税人，平台将开具全面数字化增值税普票（简称数电普票）。对于需要开具增值税专用发票的一般纳税人，请按平台提示输入准确的专票信息，平台运营机构收到后将开具全面数字化增值税专票（简称数电专票），成交人可到平台自行下载数电专票。

### （二）报价保证金

1、如公告对报价保证金有明确要求，则参加本次竞价活动的报价人必须在报价开始时间前按规定缴纳报价保证金。

报价保证金缴纳账户：报价人登录恒德易电子交易平台完成网上报名后，由保证金管理系统为各报名后的报价人分别生成保证金缴纳账户并公布到系统中，报价人可到系统“交易专区->竞价管理->竞价采购（竞低价）->提交保证金”里找到对应包件的具体账号信息。

每个包件的保证金缴纳账户是唯一的，所以请各报价人缴纳保证金前务必仔细核对正确的缴纳账户和金额。平台采用程序严格判断保证金缴纳情况，缴错账户或不足额缴提交，都会导致后续无法正常报价。

- （汇缴时请在汇款单备注上标注包件编号）。

- 2、报价人必须按规定提交报价保证金。报价保证金是为了保护采购人免遭因报价人的行为所造成的损失，采购人在因报价人的行为而受到损害时可以根据本须知的规定没收报价人的报价保证金。凡没有根据本报价公告的规定提交报价保证金的报价，将被视为非响应性报价予以拒绝。如无质疑或投诉，未成交的报价人保证金，在成交通知书发出后五个工作日内原额原路退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后原额原路退还。

- 3、如报价人有下列情况之一的，报价保证金将被没收：

- （1）成交人拒绝领取《成交通知书》或不按要求支付平台服务费的；

- （2）成交人无正当理由放弃中标或未在规定时间内与采购人签订合同的；

- （3）签订合同后未按合同规定缴纳履约保证金的（如项目要求履约保证金）；

- （4）将中选项目转让给他人，或者在竞价文件中未说明，且未经采购人同意，违反竞价文件规定，将中选项目分包给他人的。

### （三）报价要求

- 1、报价人按照电子交易平台的提示填报对应竞标明细的总价。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准；

- 2、报价要求必须在电子交易平台提交，不接受纸质报价。

- 3、报价人填写的报价有下列情况之一的，系统自动拒绝报价。

- （1）报价高于系统预算价的；

- （2）未在规定时间内进行报价（在电子交易平台递交报价）的。

### （四）相关情况说明

- 1、本次竞价由采购人代表负责审核、监督本次竞价相关事项。

- 2、供应商须全面阅读和了解本文件以及国家的有关法律法规，如供应商参加报价，则视为已全面，准确理解本竞价规则文件内容和项目标的竞价明细的实际情况，并遵守本文件罗列的条款。

- 3、竞价人之间有下列情形之一的且无合理理由的，可视为竞价人相互串通报价：

- （1）不同竞价人的报价由同一电子设备提交；

- （2）从同一报价单位或者同一个自然人的IP地址递交报价的。

- 注：发生下列情形之一的，采购人、代理机构有权中止或终结竞价活动

- （一）电子交易平台服务器机房网络、互联网络或组织方网络出现故障的；

- （二）服务器硬件或软件等出现系统故障的；

- （三）因操作失误导致预算价、竞价规则等设置错误的；

- （四）包括但不限于标的权属不符、标的性状改变等原因而使竞价活动产生争议的；

- （五）其它采购方认为需要中止或终结竞价活动的情形。

采购需求书

“十二五”项目消防设施整改工程项目

施工采购需求书

一、项目名称

- “十二五”项目消防设施整改工程项目。

- 二、承包人资质要求

- 承包人具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包三级或消防设施工程专业承包二级以上资质。

- 三、施工内容及要求

- 施工范围：

- 1、对广东省未成年犯管教所“十二五”基础设施建设项目各单体及室外消防设施进行维修、调试、整改，包括但不限于：防火门及防火卷帘系统、火灾自动报警及联动控制系统、气体灭火系统、水喷淋灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、室内外消防管道等全部消防建设内容。建筑物情况如下：

| 1 | 备勤楼 | 4701.9㎡ |
| --- | --- | --- |
| 2 | 业务用房 | 12028.3㎡ |
| 3 | 多功能厅 | 1159.3㎡ |
| 4 | 学习培训及管理用房 | 7062.4㎡ |
| 5 | 罪犯医院 | 2533.6㎡ |
| 6 | 监舍楼 | 2929.8㎡ |
| 7 | 禁闭室 | 222.8㎡ |
| 8 | 女犯劳动用房 | 1435.6㎡ |
| 9 | 女犯监区 | 1717.4㎡ |
| 10 | 劳动用房 | 6350.9㎡ |
|  | 共计 | 40142㎡ |

- 工程以通过相关政府部门消防验收为标准进行施工，按照《建筑消防设备检测报告》的相关要求和消防检测整改清单实施施工内容，解决报告内需要整改的问题，并解决消防验收过程中相关消防验收主管政府部门提出的整改问题。工程完成后发包人再委托第三方检测单位实施检测，直至通过相关政府部门消防验收为止。

- 本项目为广东省未成年犯管教所十二五项目消防整改工程，主要解决原广东省未成年犯管教所“十二五”基础设施建设项目消防安装工程存在的问题。现广东省未成年犯管教所“十二五”基础设施建设项目消防安装工程现状主要有以下几点：一是大部分消防设备都已施工完毕，但因部分设备损坏、部分原有设备无法满足现行消防验收标准和系统未调试等原因，导致系统暂未投入使用，整改工程主要对我所原有消防设备进行维修、补齐缺失的消防设备及系统和消防系统调试，工程选用设备需与原消防系统兼容，工程完成后要求原“十二五”基础设施建设项目消防安装工程所有消防设备都能正常使用，并达到消防验收标准；二是原“十二五”基础设施建设项目消防安装工程承包单位未完成工程，该单位已与我所解除合同，造成我所消防安装工程前期过程资料缺失，承包人需编写整理满足验收要求的施工过程、竣工、报验资料（资料包括本项目招标范围资料和广东省未成年犯管教所“十二五”基础设施建设项目消防安装工程所有资料）。并绘制原“十二五”基础设施建设项目消防安装工程项目消防工程竣工图。

- 施工内容详见建筑消防设备检测报告和工程量清单，具体以现场实际为准，施工场地情况可于2024年5月14日下午14:30到现场勘查，联系电话020-86422997，蓝工。

- 5、按甲方确认的用户需求书、图纸、工程量清单、乙方响应文件以及双方签订的有关协议所包含的内容执行（甲方有可能根据实际情况调整施工范围，乙方须无条件接受）。

- 四、承包方式

- 1、本工程合同价款采用固定总价包干的计价方式，承包人根据采购文件、有关资料、说明及现场实际，按包工、包料、包安装调试、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包保险、包竣工验收、包验收沟通协调费、包资料编写、整理、包竣工备案、包消防验收等方式进行承包施工。

- 2、本合同为总价包干，履约期间材料价格和人工价格不作调整，不设变更签证。发包人不再支付合同价以外的款项，合同总价一律不予调整。

- 3.如工程量清单有不完善的地方或施工内容需要补充的事项由中标人负责。采购人不再支付任何费用。

五、质量要求、验收要求

- 严格按发包人提供的施工资料、工程量清单及现场实际情况进行施工，按照招标文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、国家、省有关规范合格标准执行，必须达到合格标准，通过相关政府部门消防验收，发承包双方在竣工验收报告签字确认。

六、工期和施工要求

- 1.工期为90日历天，开工日期为业主签发开工令的日期。

- 2.严格遵守业主大院内防疫管理规定以及大院其他管理规定。

3.承包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。

七、工程款支付

1.合同签订生效后10天内，发包人凭承包人提供等额发票（以下简称发票），支付合同总价的20％为预付款。

2.工程进度达到100%后，采购人委托检测单位对施工内容实施检测，待出具检测结果合格的报告，并提供完整的广东省未成年犯管教所“十二五”基础设施建设项目消防安装工程竣工资料（包括满足消防验收要求的前期安装工程及整改工程的施工过程资料、设备产品合格证等全套资料）后，即视为竣工验收合格，经确认，发包人支付合同价款的30%工程款。

3、通过消防部门验收并取得相应证明文件后，由专业造价咨询单位进行结算审核，发包人支付剩余工程款至最终结算价的100%。

4、工程结算后，承包人按有关要求办理履约保证金（施工合同价5%）退还手续，同时交纳最终结算价的3%作为工程质量保证金。工程质量保修期满后10个工作日内，发包人无息退还质保金。

6、承包人申请工程款同时，向发包人提供等值有效的工程发票。

八、工程招标控制价

招标控制价 324007.78元（含绿色施工安全文明措施费 27885.53 元）。

- 九、工程担保

本工程需缴纳合同总额的5%作为履约保证金，工程竣工验收合格后10天内后无息退回。

十、质保约定

工程结算后，承包人交纳最终结算价的3%作为工程质量保证金。工程均须由承包人提供2年免费保修期内的保修服务，免费保修期自工程通过竣工验收签字之日起计算。

十一、保密约定

合同甲、乙双方应永久恪守因签署或履行本项目而获知的对方秘密信息及其他秘密资料，特别是涉及国家安全秘密。除法律、财务等中介机构为履行工作职责外，任何一方如将获知的对方秘密信息泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。

十二、招标控制价、工程量清单另附。

广东省未成年犯管教所“十二五”项目

消防设施整改工程合同

合同编号：

签约地点：

签订日期：    年   月   日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、“广东省未成年犯管教所“十二五”项目消防设施整改工程（重新竞价）”采购文件的要求和采购结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款：

第一条  工程概况

- 工程名称：广东省未成年犯管教所“十二五”项目消防设施整改工程（重新竞价）。

- 工程地点：                   。

- 承包范围：按甲方确认的用户需求书、图纸、工程量清单、乙方响应文件以及双方签订的有关协议所包含的内容执行（甲方有可能根据实际情况调整施工范围，乙方须无条件接受）。

- 承包方式：

- （1）本工程合同价款采用固定总价包干的计价方式，承包人根据采购文件、有关资料、说明及现场实际，按包工、包料、包安装调试、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包保险、包竣工验收、包验收沟通协调费、包通过相关政府部门消防验收、包资料编写、整理、包竣工备案、包消防验收等方式进行承包施工。

- （2）本合同为固定总价包干，履约期间材料价格和人工价格不作调整，不设变更签证。发包人不再支付合同价以外的款项，合同总价一律不予调整。

- （3）如工程量清单有不完善的地方或施工内容需要补充的事项由乙方负责。甲方不再支付任何费用。

- 工期：90日历天，开工日期为甲方签发开工令的日期。

- 工程质量、验收要求：严格按甲方提供的施工资料、工程量清单及现场实际情况进行施工，按照竞价文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、国家、省有关规范合格标准执行，必须达到合格标准，通过相关政府部门消防验收，甲乙双方在竣工验收报告签字确认。

- 本项目竣工验收前，甲方将委托具备消防检测资质的第三方检测机构对消防设施进行检测检验，首次检测费用由甲方承担。如遇检测不合格，需由乙方整改至合格为止，且复检费用由乙方承担并从结算金额中直接扣除，如结算价款不足以支付，不足部分由乙方在三天内补足。

- 合同价款（含税）暂定为：人民币（大写）      （¥   元）；其中暂列金为¥    ；绿色施工安全防护措施费：¥    元。本合同税率：    %。

第二条  甲方工作

- 1.负责对工程质量、安全、进度进行监督。

- 2.负责协调和解决施工过程中的有关问题。

- 3.按照合同规定支付工程款，依据乙方提交的结算资料完成结算审核。

- 4.负责组织工程验收。

第三条  乙方工作

- 负责编制施工组织方案，组织实施并保质、保量、按期完成施工任务。负责项目包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明、包废料清运、包保险、包税收、包协调各方面关系、包验收合格、包因验收不能通过所需要发生的整改费用、包通过相关政府部门消防验收、包验收移交。完工后，负责编制竣工文件。

- 严格按甲方要求进行施工。乙方须保证按照本工程施工项目内容和相关资料要求施工，相关技术参数符合项目技术资料和有关技术标准、规范和合同规定，验收标准按国家颁发的验收法规标准执行，必须达到新竣工备案制的合格标准。工程验收未达到验收合格标准的，乙方必须按照甲方要求实施返工直至合格，由此增加的一切费用由乙方自行承担且工期不顺延。

- 在任何情况下，乙方提出的工程变更必须获得甲方的书面同意方可实施。

- 乙方必须采取一切有效措施保证竣工日期，对于乙方原因造成的工期延误，工期一概不得顺延。

- 本工程使用的所有主材、设备，订货前，乙方应提供生产厂家的产品合格证书及样品给甲方，甲方确认符合工程使用要求后，方可使用。如发生货不对板，甲方有权拒用，并由乙方承担相关的损失。

- 施工范围：

- （1）对广东省未成年犯管教所“十二五”基础设施建设项目各单体及室外消防设施进行维修、调试、整改，包括但不限于：防火门及防火卷帘系统、火灾自动报警及联动控制系统、气体灭火系统、水喷淋灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、室内外消防管道等全部消防建设内容。建筑物情况如下：

| 1 | 备勤楼 | 4701.9㎡ |
| --- | --- | --- |
| 2 | 业务用房 | 12028.3㎡ |
| 3 | 多功能厅 | 1159.3㎡ |
| 4 | 学习培训及管理用房 | 7062.4㎡ |
| 5 | 罪犯医院 | 2533.6㎡ |
| 6 | 监舍楼 | 2929.8㎡ |
| 7 | 禁闭室 | 222.8㎡ |
| 8 | 女犯劳动用房 | 1435.6㎡ |
| 9 | 女犯监区 | 1717.4㎡ |
| 10 | 劳动用房 | 6350.9㎡ |
|  | 共计 | 40142㎡ |

- （2）工程以通过相关政府部门消防验收为标准进行施工，按照《建筑消防设备检测报告》的相关要求和消防检测整改清单实施施工内容，解决报告内需要整改的问题，并解决消防验收过程中相关消防验收主管政府部门提出的整改问题。工程完成后发包人再委托第三方检测单位实施检测，直至通过相关政府部门消防验收为止。

- （3）本项目为广东省未成年犯管教所十二五项目消防整改工程，主要解决原广东省未成年犯管教所“十二五”基础设施建设项目消防安装工程存在的问题。现广东省未成年犯管教所“十二五”基础设施建设项目消防安装工程现状主要有以下几点：一是大部分消防设备都已施工完毕，但因部分设备损坏、部分原有设备无法满足现行消防验收标准和系统未调试等原因，导致系统暂未投入使用，整改工程主要对我所原有消防设备进行维修、补齐缺失的消防设备及系统和消防系统调试，工程选用设备需与原消防系统兼容，工程完成后要求原“十二五”基础设施建设项目消防安装工程所有消防设备都能正常使用，并达到消防验收标准；二是原“十二五”基础设施建设项目消防安装工程承包单位未完成工程，该单位已与我所解除合同，造成我所消防安装工程前期过程资料缺失，承包人需编写整理满足验收要求的施工过程、竣工、报验资料（资料包括本项目招标范围资料和广东省未成年犯管教所“十二五”基础设施建设项目消防安装工程所有资料）。并绘制原“十二五”基础设施建设项目消防安装工程项目消防工程竣工图。

- （4）施工内容详见建筑消防设备检测报告和工程量清单，具体以现场实际为准，施工场地情况可于 年 月 日到现场勘查。

- 乙方负责从甲方指定位置接驳施工用水用电，并安装独立水表电表，施工期间产生的水电费由乙方承担。在施工结束、竣工验收并撤表后，乙方于十五天内将水电费缴纳至甲方指定银行账户。施工期间施工人员不得在施工现场明火煮食及住宿，食宿由乙方自行解决，相关费用已含在合同价中。

- 乙方在施工期间应严格遵守国家、省、市、甲方有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。由于自身措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任，均由乙方自行负责。

- 乙方不可野蛮施工，应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，施工过程中因施工不当或其它原因造成的人员伤亡和事故及其它事故责任、法律责任和经济责任，全部由乙方自行承担。若因此导致甲方被第三方追究法律责任，所造成的甲方的一切经济损失均由乙方予以赔偿。

- 指派为乙方项目负责人      ，联系方式：    ，负责合同履行。乙方项目负责人负责整个项目全过程管理及与甲方沟通，承诺全程合同期内项目负责人未经甲方书面许可不得更换。乙方配备满足项目要求的各类专业人员和施工人员。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

- 乙方及其工作人员应具备履行本协议的相应资质资格。因不具备政府相关部门确认的资质而给甲方造成的一切损失，由乙方负责赔偿。

- 如现场工作人员不服从甲方管理或违反操作规范造成不良后果的，乙方应按甲方要求更换工作人员，同时每发生一次前述情形的，甲方有权对乙方扣减合同总金额的1%作为违约金，且乙方应就甲方因此遭受的全部损失承担赔偿责任。

- 甲方的施工现场不提供施工人员办公场地及住宿场地，由乙方自行解决。

第四条  关于工程质量及验收的约定

1. 本项目严格按照国家、广东省、广州市地区有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收，确保项目达到合格标准。项目达不到合格标准，由乙方无偿返修并承担由此造成的损失和责任，工期不予顺延。

2. 由于乙方原因造成质量、安全事故，其返工费用由乙方自行承担，工期不顺延。如因质量事故造成甲方或第三人损失的，相关损失由乙方赔偿。

3. 工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日（不含在工期内）内组织验收，并办理验收、移交手续。验收应在甲乙双方共同参加下进行。

4. 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第五条  关于工程价款及结算的约定

- 双方商定本合同价款采用固定价格，总价包干。

- 合同签订生效后10天内，甲方凭乙方提供等额发票（以下简称发票），支付合同总价的20％为预付款。

- 工程进度达到100%后，甲方委托检测单位对施工内容实施检测，待出具检测结果合格的报告，并提供完整的广东省未成年犯管教所“十二五”基础设施建设项目消防安装工程竣工资料后，即视为竣工验收合格，经确认，甲方支付合同价款的30%工程款。

- 工程完工，通过消防部门验收并取得相应证明文件，由专业造价咨询单位进行结算审核，甲方支付剩余工程款至最终结算价的100%。

- 工程结算后，乙方按有关要求办理履约保证金（施工合同价5%）退还手续，同时交纳最终结算价的3%作为工程质量保证金。工程质量保修期满后10个工作日内，甲方无息退还质保金。

- 乙方申请工程款同时，向甲方提供等值有效的工程发票。

- 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将竣工图、结算文件等有关资料送交甲方。乙方应确保送交给甲方的竣工图等有关资料不得侵犯任何第三方的所有权及知识产权等合法权益。甲方享有竣工图等有关资料的所有权及知识产权，未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用、转让或泄露给任何第三方，否则乙方应赔偿甲方由此遭受的损失并承担违约责任。

第六条  关于质量保证及售后服务

- 质保期：2年。

- 质保期开始日期：经甲乙双方验收合格之日起。

- 质保期内凡因乙方原因出现的问题，由乙方负责维修或更换（人为原因或自然灾害等不可抗力情况除外）。质保期满后，如甲方要求，乙方应按其同类项目的最优惠价格提供维修服务。

- 保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方现场维修，由此产生的一切费用已含在合同总价内。

- 服务响应时间：乙方在接到甲方通知后3小时内到达现场查看，8小时内解决问题。属厂商保修的，应负责联系厂商，要求在48小时内维修完毕。如需更换或者送修设备，乙方免费提供同档次的设备予甲方临时使用，并在7个工作日内负责解决。

- 质保期内因施工质量而造成的返修，乙方负责返修并承担相应的费用；乙方拒绝返修，甲方除保留追究权利以外，还有权另请第三方维修，产生的所有费用由乙方承担，且甲方有权从质保金中扣除相应款项，不足部分由乙方在三天内补足。

第七条 违约责任

- 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

- 1.1不可抗力因素。

1.1.1本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争、官方宣告的疫情、法律法规政策重大变化以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

1.1.2甲乙双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故书面通知另一方，并提供证明不可抗力事件存在的相关材料。在此情况下，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

- 1.2 由于设计变更，致使工程量重大增加者(超过总量的10%)。

- 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），由乙方在事发后24小时内出具工作联系函告知甲方，并提供足够证据予以证实，经甲方书面同意，工期可相应顺延。

- 由于乙方原因，工程逾期完工，每逾期一天，乙方支付甲方合同价款的万分之五作为违约金,由乙方采取合理措施赶工，产生的费用由乙方自行承担。误期赔偿费最高限额是合同价格的5%。总工期延期扣罚超过合同总价5%时甲方有权终止合同并扣罚履约保证金，且甲方有权继续追索乙方合同金额的5%作为违约金，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

- 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

- 未经甲方书面同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方自行负责并承担损失。

- 乙方未按施工图纸及其规定的设计标准进行施工，或擅自变更施工图纸的要求，应当支付甲方合同价款的10%作为违约金，立即按照施工图纸返工，直至符合施工图纸及其规定的设计标准，因此产生的费用由乙方自行承担，且工期不予顺延。甲方可视情况单方解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的甲方损失。

- 无论合同因何种原因解除，乙方均应与甲方另行委托的第三方妥善交接，并按照甲方要求将人员和属于乙方自有的设备、材料撤场。否则，乙方应当向甲方支付合同总价款的10%作为违约金，并赔偿甲方逾期交接和撤场的损失赔偿责任。

- 甲方有权从未支付的合同价款中直接扣除乙方应当支付的违约金、赔偿金等，不足部分甲方有权向乙方追索。

- 乙方不得将合同转包或分包给第三方，若乙方擅自转包、分包的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，并赔偿甲方超过违约金的经济损失，由此引发造成合同以外的第三人人身或财产损害的，均由乙方自行负责赔偿。

- 如乙方工作质量达不到约定要求，须应甲方要求更换、重做，乙方还应该承担相应的赔偿责任，且甲方有权在应支付价款中予以优先扣除该部分赔偿款。乙方拒绝更换、重做或更换、重做后仍达不到约定要求的，甲方有权单方解除合同，乙方自接到解除合同通知之日起5日内，按合同总价的2%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部经济损失。

- 因乙方原因导致合同被终止或被解除时，甲方有权决定是否接受与本工程有关的属于乙方在现场的一切设施、材料，或要求乙方自负费用承担现场的设施、材料清理工作。

- 质保期内，乙方逾期响应或逾期完成维修工作的，每逾期一次向甲方支付违约金2000元，从质保金中扣除，不足部分由乙方在三天内补足。

- 合同双方中的任何一方不能履行其它义务，经守约方书面催告后仍不能在合理期限内作符合约定的改正或补救的，守约方有权要求违约方按本合同总价的2%支付违约金，并赔偿自身由此遭受的损失，且守约方有权单方书面通知违约方解除本合同。

- 乙方送交甲方的竣工图、结算文件等有关资料不得侵犯任何第三方的所有权及知识产权等其他合法权益，未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用、转让或泄露给第三方。若乙方违反上述规定的，应承担由此给甲方或其他第三方造成的一切损失及责任。

- 本合同约定的违约金如不足以赔偿守约方因违约方的违约行为而遭受的损失的，违约方还应当赔偿守约方的损失，包括但不限于律师费、财产保全费、诉讼费等费用（除非另有特别说明，本合同下的“损失”均作此解释）。

第八条 其他约定

- 合同甲、乙双方应永久恪守因签署或履行本项目而获知的对方秘密信息及其他秘密资料，特别是涉及国家安全秘密。除法律、财务等中介机构为履行工作职责外，任何一方如将获知的对方秘密信息泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。

- 如因国家及政府新规导致税率变动的，合同总价按以下原则调整：新规执行日前已发生的产值，该部分合同价不予调整，乙方需依照旧税率开具合法合规的增值税发票，如无法开具旧税率增值税发票的，则需按照新税率调整合同价。新规执行日后发生的产值，如能依照旧税率开具发票，则甲方有权选择按新税率调整合同价或按原合同价格继续执行，乙方不得拒绝；如不能依照旧税率开具发票的，则按照新税率进行合同价调整。合同价格调整的具体方法为：新税率下对应的合同价=旧税率对应的合同价÷（1+旧税率）×（1+新税率）。

- 乙方需具有一定的资金实力，不得因工程款不能按时到位而影响工期或提出任何形式索赔。

- 本项目用户需求书、乙方响应文件、项目施工过程资料均为本合同有效组成部分，对于以上文件不一致之处，甲方具有最终解释权，乙方需按要求及承诺执行。

- 本合同未尽事宜，双方在不违背合同和磋商文件的原则下，协商解决。协商结果以“备忘录”形式作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同未尽事宜由双方协商解决，如合同执行过程中发生争议且双方协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

第十条  附则

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式   份，甲乙双方各执 份，具有同等法律效

2.本合同履行完成后自动终止。

以下无正文。

甲方（盖章）：     			                 乙方（盖章）：

法定代表人（或授权人）：                     法定代表人（或授权人）：

地    址：                                   地    址：

开户银行：                                   开户银行：

账    号：                                   账    号：

电    话：                                   电    话：

传    真：                                   传    真：

签约日期：2024年   月    日 			     签约日期： 2024年   月   日

签约地点：广州市

项目

竞价响应文件

项目编号（包件号）：

项  目  名  称：

竞价人名称：

日      期：          年     月     日

资格声明函

致：（采购人/代理机构）

关于贵方竞价项目名称:              项目编号：                       ）邀请，本签字人愿意参加竞价，提供竞价文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次报价所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及广东省机电设备招标中心有限公司（代理机构）；

3.我方单位法定代表人/负责人不存在以下情况：单位法定代表人/负责人为同一人或这存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件竞价或者未划分包件的同一项目竞价；

4.我方在2021年1月1日至今，在经营活动中没有重大违法违规记录和行贿记录；

5.我方非联合体报价；

6.我方已报名本项目。

附资格文件（复印件，加盖公章，根据供应商的合格资格条件要求提供）：

供应商名称（公章）：

日期：          年      月     日

报 价 承 诺 书

（采购人名称）：

本供应商已详细阅读了  （项目名称）  竞价文件，自愿参加上述项目竞价，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1.本供应商自愿在竞价文件规定的时限内按照竞价文件及采购合同、采购需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时交付并验收合格。服务质量按照报价响应文件的承诺并满足竞价文件要求。

2.遵守中华人民共和国相关的关法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除竞价资格并接受处罚。

3.保证竞价响应文件内容无任何虚假。若竞价过程中查出有虚假，同意作无效竞价响应文件处理并被没收竞价保证金，若成交之后查出有虚假，同意废除成交资格并被没收竞价保证金。

4.保证竞价响应文件不存在低于成本的恶意竞价行为。

5.保证按照竞价文件及成交通知书规定提交履约保证金并商签采购合同，对竞价文件的《合同书》及其附件（如有）中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收竞价保证金。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对供应商违约处理。

7.保证成交之后不转包，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。

8.保证成交之后按竞价文件要求向采购项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约保证金。

9.保证成交之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

10.保证按竞价文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本供应商在规定的询比响应有效期限内，将受竞价文件的约束并履行竞价响应文件的承诺。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日